Cahier des charges pour la conception et la réalisation d’un projet pilote relatif au système d’information décisionnel de la CIMR

FEVRIER 2005

SOMMAIRE

Article 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 3 Article 2 : MODALITES DE REGLEMENT 3 Article 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 3 Article 4 : DELAI D’EXECUTION Erreur ! Signet non défini.3 Article 5 : RESILIATION 3 Article 6 : CRITERES D’EVALUATION 4 Article 7 : BORDEREAU DES PRIX 4 Article 8 : PRESENTATION DE LA CIMR 5 Article 9 : PRESENTATION DU CONTEXTE DU PROJET Erreur ! Signet non défini. Article 10 : PRESENTATION DE LA DSI 13 Article 11 : REMISE DE L’OFFRE 19 Article 12 : CV DES INTERVENANTS 19 Article 13 : QUALIFICATION DES INTERVENANTS Erreur ! Signet non défini. Article 14 : REUNIONS DE TRAVAIL 20 Article 15 : EXECUTION ET SUIVI DE L'AVANCEMENT 20 Article 16 : ENGAGEMENT DE LA CIMR 21 Article 17 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 21 Article 18 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 22 Article 19 : LIVRABLES Erreur ! Signet non défini.

# OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Cet appel d’offre consiste en la conception et la réalisation d’une projet pilote sur un périmètre restreint du système d’information de la CIMR.

Le but du projet est de permettre à l’équipe informatique de la DSI de pouvoir intégrer  la démarche et la méthodologie de conception et de réalisation  de cette nature de projets (transfert de compétences dans le domaine de la mise en place d’un système de DATAWAREHOUSE).

De même il est demandé au prestataire de réaliser le projet pilote avec le même soin et en respect des règles exigées  pour tout projet de développement informatique (Dossier fonctionnel, Documentation technique, Documentation utilisateur, Ergonomie , Test de validation de résultats…).

# MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations sera effectué de la manière suivante :

§ 20 % Au lancement des travaux.

§ 30 % à la validation de la phase de conception du système.

§ 20 % à la réception définitive

# PIECES CONSTITUTIVES DU  MARCHE

- Le Présent Cahier des charges ;

- L’offre du soumissionnaire ;

- Le bordereau des prix.

# DELAI D’EXECUTION

L’exécution des prestations objet de cette appel d’offre s’étalera sur un  période  de  Cinq (5) à Six (6) semaines  à partir de la date de notification de l’ordre de service émis par la CIMR après dépouillement des offres.

# RESILIATION

Lorsque le titulaire du marché, ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service  qui  lui  sont  notifiés,  le  Président  de la CIMR , peut prononcer la résiliation pure et simple du  marché,  sans  que  le  fournisseur ne puisse prétendre à aucune indemnité.

# CRITERES D’EVALUATION

Lors de la procédure d’ouverture des plis et de sélection du prestataire, il sera tenu compte des critères d’évaluation des offres comme suit :

- Les références et les CV proposés ;

- La compréhension des attentes et des souhaits de la CIMR ;

- La démarche proposée ainsi que toute proposition de produits ou d’outils annexes ;

- Le prix.

# BORDEREAU DES PRIX

Le soumissionnaire doit détailler dans le  bordereau des prix ci-joint les composantes de son offre chiffrées :

BORDEREAU DES PRIX

| N°Art | Désignation et descriptions | Unités Jours/Homme | Quantité | Prix total DH HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Réalisation du projet pilote objet de l’appel d’offres Extraction de données (voir Article 20) Analyse , Conception de DataMart et Réalisation des cubes Outils de restitution et réalisation résultats objet du projet pilote | ... ... … | … … … | … … … |
| TOTAL HT |  |  |  | …. |
| TOTAL TVA |  |  |  | …. |
| TOTAL TTC |  |  |  | …. |

# BREVE PRESENTATION DE LA CIMR

La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite est une association a but non lucratif, créée en 1949 à l'initiative des employeurs et qui gère un régime de retraite des travailleurs salariés du secteur privé.

L’année 2003 a vu l’adoption par l’Assemblée Générale Extraordinaire d’une réforme importante sur plusieurs plans :

- Rationalisation d’un certain  nombre de paramètres du régime notamment liés à son rendement ;

- Récupération de la cotisation salariale antérieurement confiée en capitalisation  aux compagnies d’assurances ;

- Adoption d’une charte de pilotage avec institution d’un comité de pilotage ;

- Dynamisation de la gestion financière grâce à une gestion déléguée professionnellement  organisée.

Cette réforme lui permet aujourd’hui d’envisager avec quiétude le devenir du régime de retraite dont elle a la charge.

## Activités et produits de la CIMR

La CIMR propose 3 catégories de produits :

- Régime normal : 5 taux de contribution, (3%, 3.75%, 4,50%, 5,25% et  6% )

- Régime complémentaire : ouvert aux affiliés cotisant à 6% et qui souhaitent améliorer leur pension de retraite. Ce régime offre 3 taux de cotisation (1%, 1,5 e 2%) ainsi qu’une possibilité de cotisation sur 50 % de du plafond normal avec différents taux (7%, 7,5% et 8%).

- Régime retraite à 55 ans sans anticipation : permet de profiter d’une retraite anticipée sans abattement dès 55 ans ou d’améliorer sa retraite normale.

Un affilié peut cotiser au titre de l’ensemble des régimes.

Au 31/12/2003 la CIMR  a compté près de :

- 3 700 entreprises adhérentes ;

- 230 000 actifs cotisants ;

- 180 000 ayants droits (actifs qui ont cessé de cotiser après avoir quitté leur dernier adhérent et qui n’ont pas liquidé leurs droits acquis) ;

- 90 000 retraités (entre pensions principales et dossiers de réversion).

Les soumissionnaires peuvent disposer  s’ils le souhaitent de document variés décrivant le fonctionnement de la CIMR, ses produits et son activité générale ainsi que son plan d’actions internes.

# systeme d’informations « metier »

- Les applications CIMR

- Les principales applications :

- Applications métier formant le S.I sont :

- Application de gestion des nouvelles adhésions ;

- Application de gestion des bordereaux de déclarations des salaires ;

- Application de gestion des comptes adhérents ;

- Application de gestion de carrière des actifs (rachats de services passés) ;

- Application de liquidation des dossiers de pension ;

- Application de paiement des allocations ;

- Application de gestion des rentes viagères et capitalisation ;

- Applications transversales développées en interne ;

- Application de gestion de la paie et de la gestion du personnel;

- Application de gestion de portefeuille ;

- Application de gestion immobilière (Gestion des locations).

- environement logiciel

Les logiciels utilisés par le système informatique de la CIMR sont les suivants :

Pour les logiciels AS/400 :

Les logiciels de base de l’AS/400 comprennent en plus du  système d’exploitation OS/400 version V4R5 et sa base de données relationnelle, un ensemble de logiciels orientés utilisateur qui facilitent  la mise en œuvre des applications:

- Application développement toolset / 400

- Query / 400.

- Client access / 400

- ILE RPG/400

Pour les logiciels PC :

- Windows 95, 98.et XP

- Windows 2000 professionnel et server.

- Windows NT version 4.0.

- Exchange server pour la messagerie version 5.5.

- Outlook 200 pour les postes clients.

- Office professionnel standard et XP.

- Windev et Webdev deux produits de PCSOFT.

- Microsoft SQL SERVER 2000

- Visuel basic

- Client Access  PCAS/400.

- Norton antivirus version 2001.

- SAP :

La CIMR vient récemment d’acquérir  un Progiciel de gestion Intégré (PGI ou ERP)  pour assurer une couverture de qualité de ses fonctions transversales. Il sera progressivement mis en œuvre au cours du premier semestre 2005.

Le choix s’est porté sur SAP BUSINESS ONE qui est composé es modules suivants :

- Gestion de l’action Commerciale  CRM;

- Comptabilité Générale ;

- Comptabilité Analytique ;

- Comptabilité Budgétaire ;

- Gestion de la Trésorerie ;

- Gestion des Achats ;

- Gestion des immobilisations.

- Les Fichiers de base  du systeme d’information metier

Les fichiers présentés ci-dessous forment d’ossature du système d’information sans aucune visée d’exhaustivité. Mais ils permettent de situer les données de base essentielles susceptibles d’être exploitées et extraites à des fins d’utilisation dans un système décisionnel et plus particulièrement dans le cadre du projet pilote.

- Fichier des participants actifs : il reproduit les informations d’identification des actifs  et ayants droit (participants ayant cessé de cotiser sans avoir liquidé leurs droits).

Parmi les données de base qu’il contient :

- Matricule

- Nom complet

- N° adhérent (Entreprise)

- Catégorie

- Taux de contribution

- Date de naissance

- Taux de cotisation

- Date affiliation

- Date de sortie (Cessation de cotisation)

- Fichier de carrière des actifs et ayants droit : Ce fichier reproduit l’historique des cotisations des affiliés et des droits attribués. Parmi les données de base enregistrées :

- Matricule

- N° adhérent (Entreprise)

- Année de contribution

- Catégorie

- Taux de cotisation

- Salaire déclaré

- Cotisation

- Points attribués

- Code nature de points

- Code compagnie d’assurances

- Fichier de  réception des bordereaux de déclaration des salaires : Ce fichier enregistre la date de réception et de validation des bordereaux de déclaration trimestrielles des adhérents (Entreprises), il reproduit les informations :

- N° Adhérent

- Catégorie

- Taux de contribution

- Date de saisie

- Date de validation (date à laquelle après traitement le bordereau de déclaration des salaires est validé dans le système)

- Ficher des ADHERENTS : Regroupe des enregistrement d’identification des entreprises adhérentes.

Parmi les données de base :

- N° adhérent

- Catégorie

- Taux de contribution

- Raison sociale

- Coordonnées (adresse, ville non codifiée, …)

- Secteur d’activité

- Date d’effet de l’adhésion

- La série des compagnies d’assurances avec lesquelles l’entreprise adhérente a conclu un contrat de capitalisation.

- Fichier COMPTE ADHERENTS

- Fichier REPORTS

- N°adhérent

- Année report

- Montant principal

- Montant Intérêts

- Fichier des DEBITS (contributions et autres produits enregistrés)

- N° Adhérent

- Catégorie

- Trimestre échéance

- Année échéance

- Montant échéance débitée (Contribution, Rappel, contribution supplémentaire, Cotisation sociale, Intérêts de retard ….)

- Fichier des Règlements

- N° Adhérent

- Montant

- Date de valeur

- Mode de règlement

- Banque

- Fichier RETRAITES

- Code enregistrement (Pension active ou éteinte ou suspendue)

- N° de dossier de pension

- Code pension (Principal, conjoint, orphelin)

- Nom complet

- Date effet pension (Trimestre, année)

- Total Points

- Dont points MF

- Adresse

- Ville

- Mode de règlement habituel

- Matricule période activité

- Date de naissance

- Date de décès

- Coordonnées (adresse, ville non codifiée, …)

- ….

- Fichier COMPTE RETRAITES

- N° de Dossier de pension

- Code Pension

- Date crédit

- Montant net

- Date ordonnancement

- Mode de règlement

- Banque

- Date retour avis de crédit

- Montant retourné

- ….

- Fichier CHARGES ALLOCATIONS

- N° de Dossier de pension

- Code Pension

- Date crédit

- Montant brut

- Montant Impôt (IGR)

- Montant net

- Mois et Année fiscale

- Code enregistrement (Echéance normale ou réajustement)

- Fichier HISTORIQUE des liquidations

- N° de Dossier de pension

- Code pension

- Date validation

- Nombre de points

- Dont Points Majoration familiale

- Date effet de la pension

- Option capital (Oui /Non)

- Fichier HISTORIQUE RAPPELS suite à un changement de POINTS en +/-

- N° de Dossier de pension

- Code pension

- Date validation

- Nouveau Nombre de points

- Dont Points Majoration familiale

- Ancien Nombre de points

- Dont Points Majoration familiale

- Fichier HISTORIQUE des EXTINCTIONS

- N° de Dossier de pension

- Code pension

- Date validation

- Date de décès

- POINTS

- Dont Points MF

- Fichier HISTORIQUE des RENTES  VIAGERES CAPITALISATION

- Matricule

- Code compagnie assurances

- Rente total

- Rente réduite

- Points déduits suite à l’option en capital

# INTRODUCTION DU CONTEXTE

La CIMR, consciente de la nécessité et de l’apport d’un système d’information décisionnel fiable et efficace dans pour la mise en place d’un pilotage des activités liés à sa mission principale et aux activités de support souhaite concrétiser la construction par étapes de ce système.

Dans cette perspective, il a été décidé :

- d’engager pleinement  l’équipe de la DSI dans ce projet et ce en procédant à une formation de base  sur Microsoft  SQL  SERVER 2000 (Formation qui s’achèvera vers la fin du mois de février 2005)

- de faire réaliser par un prestataire externe un projet de conception  d’un système d’information décisionnel et de  sa mise en œuvre sur un domaine précis et restreint dans le but comme indiqué auparavant de transfert de savoir faire dans le domaine de la conception et de la réalisation de ce genre de projets.

# PRESENTATION DE LA DSI

La DSI est composée de deux services :

- Service Production : Composé principalement de développeurs chargés de la maintenance du système d’Information METIER sur AS400. L’outil de développement de base est le RPG 400. Les applications sont peu documentées et feront objet au cours de l’année 2005 d’une action de rétro documentation.

- Le service réseau & Nouvelles technologies a été récemment crée. La mise en place progressive de cette structure répond à un double objectif :

- Se doter de nouvelles compétences pour  faire face à l’introduction massive des PC comme postes de travail, à la gestion des réseaux CIMR et aux développements sous Windows ainsi qu’à l’introduction de progiciels.

- Constituer avec le service de production et de développement une équipe homogène et complémentaire pour une réaliser la  migration vers un système client / serveur.

- Dans le cadre du projet objet de cet appel d’offre, l’ensemble ou une partie des membres de ce service  au  nombre de 6 (Six) sont appelés à bénéficier des prestations qui seront produites.

# introducton au projet pilote

Le projet pilote objet dont la réalisation fait l’objet de la présente consultation  a été retenu suite à l’examen de l’ensemble des besoins « exprimés » par les utilisateurs en fonction de deux critères :

- Relative simplicité d’extraction des données en fonctions des définitions et règles de gestion adoptées par la CIMR (qui constituent un nouveau référentiel par rapport aux règles usuelles jusque là utilisées notamment dans la production de statistiques) ;

- Données dont la fiabilité est jugée de bon niveau par rapport à d’autres domaines.

Le domaine en l’occurrence qui a été retenu est celui qui concerne le champ des allocataires (retraités).

Bioen que le but du projet pilote s’inscrit dans un cadre pédagogique et de transfert de compétences, la CIMR veillera à la réalisation du système d’informations dans les règles de l’art avec respect de l’exactitude des données formant le système cible.

# description du projet pilote

- Les données de base  ou valeurs sont constituées de :

- Effectifs des retraités ;

- Total Points servis ;

- Dont Points Majoration familiale ;

- Montants bruts des pensions.

- Les données calculées  revêtent également une importance:

- Age moyen retraités en service

- Age moyen des départs en retraite

- Age moyen des retraités décédés

Les âges sont calculés en années et mois

- Pension moyenne retraités en service, liquidés, décédés

- Durée d’allocation moyenne des retraités décédés

- Les axes d’analyse sont :

      - Nature de la pension servie

- Pension principale (Code pension = 1 ou 3)

- Pension de réversion (Code pension = 2 ou 4)

- Pension d’orphelin (Code pension = 5)

      - Echelle de temps : L’unité de temps minimale est le mois avec possibilité de conservation de 10 ans en historique. D’autres niveaux d’échelles du temps sont à prévoir : Trimestre, Semestre, Année.

      - Tranches d’âge  et âges: L’âge est calculé à la date anniversaire.

Prévoir des tranches et des âges en fonction de la nature de la pension

Pour les pensions principales code pension (1 ou 3) :

- Age inférieur à 50 ans

- 50 ans

- 51 ans

- 52 ans

- …

- …

- âge maximum

- âge indéterminé (si date de naissance manquante)

Pour les pensions de réversion (Code pension =2 ou 4) :

- âge inférieur à 40 ans

- 4à ans

- 41 ans

- …

- …

- âge maximum

- âge indéterminé (si date de naissance manquante)

Pour les pensions de réversion (Code pension =2 ou 4) :

- âge toujours  indéterminé

      - Sexe :

      - Masculin ;

      - féminin

      - ou indéterminé (pour les pensions d’orphelins)

      - Situation de famille :

      - Marié ;

      - Non marié

      - ou indéterminé (pour pensions d’orphelins)

      - Tranches de points :

      - Moins de 100 points

      - Entre 101 et 200 points

      - Entre 201 et 500 points

      - Entre 501 et 1000 points

      - Entre 1001 et 2000 points

      - Entre 2001 et 3000 points

      - Entre 3001 et 5000 points

      - Entre 5001 et 10 000 points

      - Entre 1001 et 20 000 points

      - Entre 20 001 et 30 000 points

      - Entre 30 001 et 40 000 points

      - Entre 40 000 et 50 000 points

      - Plus de 50 000 points

      - Mode de règlement de la pension

      - Mise à disposition bancaire

      - Virement Maroc

      - Virement Etranger

      - Mandat CCP

      - Organisme de règlement de la pension

      - Diverses banques

      - CCP

      - Zones géographiques

      - Régions

      - Villes (bien que les données de base ne présentent pas codification)

- Remarque importante:

Il est souhaitable que la hiérarchisation des axes d’analyse soit dynamique et non pas figée. Une vue peut être demandé en priorité selon un axe donné mais ce même axe peut apparaître à un niveau inférieur dans d’autres vues.

- Les définitions et règles de détermination des populations (Effectifs,  points, montants de pension) permettant une extraction historique et mensuelle .

L’opération d’extraction est une opération qui pourra être exécutée  mensuellement  et les définitions ci-après ont été posées pour qu’il n’ y ait aucun retour sur des données extraites et faisant partie de l’historique.

Par conséquent dans la phase d’initialisation du projet, il faudra opérer pour constituer d’abord l’historique sur 10 ans à partir de la date de fondation du système d’informations décisionnel.

Ensuite et mensuellement à compter du premier jour suivant le mois  à constituer dans le système l’opération, l’extraction sera exécutée.

Les définition ou règles de gestion ci-après tiennent compte de l’axe du temps dans la partie extraction.

    - Un retraité est compté comme présent au début d’un mois m si :

- la date de validation de liquidation de sa pension est antérieure au 1/m

- et le dossier n’est pas annulé avant le 1/m

- et le dossier n’est pas éteint avant le 1/m

- et le dossier compte plus de  100 points sauf pour le cas des orphelins, ou (ayant moins de 100 points et si le changement de points ayant donné un total points <100 est postérieur au 1/m) (Vérifier existence de l'information POINTS résultat du changement).

- Remarque importante :

Le nombre de points qui est une valeur essentielle sera puisé dans le fichier des RETRAITES.

Il est à signaler que lors des changements de point ce fichier principal enregistre le dernier Nombre de points (après changement en plus ou en moins).

Il conviendra d’annuler l’effet du changement de points intervenus après le mois m.

- Un nouveau retraité sera enregistré dans un mois m si :

- la date de validation de sa liquidation est en cours du mois m ;

- et le total de points du dossier  est >=100 (sauf pour le cas d’un dossier d’orphelins.

- Le dossier d’un retraité est éteint au cours d’un mois m si :

- La date d'extinction  de la pension est au cours du mois m

- Le dossier d’un retraité est considéré comme annulé au cours d’un mois m si :

- La date d’annulation  de la pension est au cours du mois m

- Les VUES et RESTITUTIONS  des données souhaitées :

Il est joint en ANNEXE I des tableaux reproduisant les résultats de requêtes permettant de restituer les données dans un cadre analytique.

Le prestataire devra s’en inspirer pour les reproduire sur  divers supports (document Word, Excel,  divers éditeur d’états…).

De même, il  pourra proposer des consultation à l’écran avec l’ergonomie qu’il jugera la plus appropriée par rapport aux données.

Les tableaux joints ne sont qu’une illustration de l’expression d’un besoin particulier. L’analyse du prestataire devra ressortir différentes formes de restitution de données brutes ou calculées à partir de ces dernières.

A titre d’illustration et pour le besoin de couvrir différents formes de restitution de états statistiques sont également joints en ANNEXE II.

# REMISE DE L’OFFRE

Tous les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs propositions avant le 24 février 2005 à 18 H30 :

- Soit par courrier à l’adresse suivante :

Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites

Direction des systèmes d’informations,

100 Bd ABDELMOUMEN CASABLANCA

- Soit remis au secrétariat du Directeur des Systèmes d’information.

# CV des intervenants et leur qalification

Les curriculums vitae des intervenants qui seront affectés au projet doivent être présentés dans l’offre en respectant  les conditions de clarté et de précision pour permettre à la CIMR d’évaluer les profils proposés notamment sur l’expérience cumulée dans le domaine de la construction de systèmes d’informations décisionnel.

Le prestataire garantit pendant toute la durée du marché la stabilité de l'équipe en charge du projet proposée.

La CIMR se réserve, toutefois, le droit de demander le remplacement de tout intervenant dont la compétence serait jugée insuffisante ou le comportement inacceptable. Les personnes proposées en remplacement devront avoir des qualifications et une expérience jugées acceptables par la CIMR. Le prestataire prenant à sa charge l’instruction rapide du nouveau membre afin qu’il intègre l’équipe dans les meilleures conditions de productivité.

# REUNIONS DE TRAVAIL

La préparation des réunions de travail sera à la charge du prestataire (l’offre du prestataire donnera un aperçu du déroulement du projet). Le prestataire préparera et diffusera dans des délais permettant un examen par la CIMR, une fiche préparatoire de réunion.

Cette fiche devra comprendre au moins les éléments suivants :

- Les informations : date, heure et durée de la réunion ;

- L’objet de la réunion ;

- Les pré requis : ensemble des éléments dont les participants à la réunion doivent avoir pris connaissance ;

- Les résultats attendus.

Cette fiche sera éventuellement diffusée avec des documents joints.

A l’issue de chaque réunion, le prestataire aura à sa charge l’établissement d’un compte rendu dont il étudiera la liste de diffusion avec le Directeur des Systèmes d’Informations.

# EXECUTION ET SUIVI DE L'AVANCEMENT

Pour l'exécution de la mission, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- L’établissement d’une feuille de route initiale ;

- Sa validation par le Directeur des Systèmes d’information ;

- Pour chaque étape de cette feuille de route, le prestataire  précisera les modalités d'intervention de chaque intervenant;

- Les documents livrables prévus dans la feuille de route doivent être soumis pour validation au Directeur des systèmes d’information ;

# ENGAGEMENT DE LA CIMR

La CIMR et plus particulièrement la DSI fourniront la documentation disponible et faciliteront  tous les contacts avec ses services et ressources humaines qui entrent dans le cadre de cette mission.

Elle  s'engage  à :

- Tout mettre en œuvre pour faciliter les visites et les réunions de travail en vue du bon déroulement de la mission ;

- Recevoir et exécuter dans la mesure du possible les demandes d’outils de travail  émanant du prestataire (Salles de réunion, Serveur bases de données, Postes de travail, connexion au réseau et à la messagerie interne,….).

- Fournir au prestataire les données techniques et les informations disponibles nécessaires au bon déroulement de la mission objet du présent marché ;

- Valider et ou ajuster progressivement chacun des résultats attendus de cette intervention.

# OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Dans le cadre de l'exécution du présent marché le prestataire s'engage notamment à :

- Fournir  les ressources professionnelles nécessaires et à les affecter aux prestations prévues dans les délais contractuellement arrêtés ;

- Exécuter  son travail dans les règles de l'art selon les normes et standards professionnels les plus élevés;

- Organiser des réunions périodiques pour présenter l’état d’avancement du projet ;

- Respecter scrupuleusement les conditions de confidentialité (documents, informations recueillies …), qu’exige la mission tant au niveau interne (CIMR) qu’externe.

# CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations attendues dans le cadre de ce projet peuvent s’analyser de la manière suivante :

- Volet  ANALYSE DES BESOINS ET EXTRACTION DES DONNEES

A l’examen du présent cahier des charges, le soumissionnaire devra fixer son choix quant à la prise en charge ou non de ce volet notamment dans sa partie extraction de données.

Au cas où le soumissionnaire n’opte pas pour la réalisation de cette phase du projet il sera néanmoins appelé à fournir un document (DOC-01) reproduisant tous les éléments d’analyse des données à extraire (structure, formats, support…)

La DSI dans ce cas désignera une équipe projet technique pour réaliser l’extraction à partir des données source (DB2/AS400) sur la base du document précité et en fonctions des définitions et règles de gestion arrêtées dans le présent document. Le prestataire désigné devra tenir compte des délais qui lui seront communiqués par la DSI pour réaliser l’opération d’extraction.

Dans le cas contraire le prestataire, partant des éléments reproduits dans le présent cahier des charges et de leur analyse confortée par des réunions de travail avec la DSI pour préciser les définitions et règles de gestion arrêtées, prendra à sa charge la réalisation de l’extraction des données avec ses propres moyens et outils (Il fournira un document fonctionnel et technique de description de cette phase DOC-02).

La DSI apportera sa contribution en enrichissant la description des fichiers « source de données » qui entrent dans l’opération extraction des données (Localisation des fichiers, noms de fichier, structure des fichiers SDD, fichiers physiques et logiques).

Toute demande d’information supplémentaire devra faire partie de l’offre du prestataire.

- Volet CONCEPTION DATAMART

Cette phase consistera à :

- Partant de l’analyse du prestataire des besoins exprimés dans le présent cahier des charges, concevoir le DataMart ;

- Créer le ou les cubes de données .

Un document (DOC-03) de description de la méthodologie adoptée dont les grandes lignes feront partie de l’offre du soumissionnaire sera produit à l’issue de cette phase.

- Volet RESTITUTION et ADMINSTARTON

Cette phase devra permettre à la CIMR (utilisateurs du système d’information) de disposer de possibilités  de requêtes et de consultation.

Le prestataire proposera un ou plusieurs outils (avec possibilité de développement) permettant aux utilisateurs de naviguer dans le système et d’extraire l’information sur divers supports.

L’outil de restitution devra présenter des facilités de navigation et une ergonomie de qualité  avec utilisation de structures et techniques tels que le drag and drop et les tree-views:

Le prestataire devra fournir une documentation technique  (DOC-04) et fonctionnelle (guide de formation des utilisateurs – DOC 05).

Le prestataire s’engage à produire des résultats sur la base des vues souhaitées et décrites dans le présent cahier des charges.

Bien que l’exhaustivité n’est pas dans l’objectif de ce projet, le prestataire est appelé :

- à réaliser dans le cadre qu’il juge approprié  les tableaux fournis en annexe du présent document ;

- à faire valider par un groupe d’utilisateurs (qui sera désigné à l’initialisation du projet) les résultats.

Pour l’ensemble de ces phases du projet le soumissionnaire présentera une offre  détaillée (Voir Article 7 ) dans le cadre d’une démarche globale et d’une méthodologie de conduite du projet.

# Recapitulatif des livrables

Les livrables constituent un des objectifs fondamentaux de ce projet car ils participent grandement au transfert de compétence recherché.

Le prestataire devra prévoir à la fin de la mission une réunion avec les membres de la DSI qui seront désignés pour suivre avec le prestataire le déroulement de la mission. Cette réunion d’une journée sera consacrée à une synthèse et à un jeu de questions/réponses entre le prestataire et l’équipe DSI.

Liste récapitulée des livrables :

- Doc-01 :Document à fournir suite à l’analyse du prestataire des besoins exprimés dans le présent cahier de charges. Ce document jouera le rôle de cahier de charges pour l’équipe DSI qui sera chargée de réaliser les extractions.

- Doc-02 :Document décrivant l’opération complète d’extraction et d’intégration des données ou seulement  d’intégration des données dans les cubes (au cas où le  prestataire a opté pour la non réalisation de l’extraction des données source).

- Doc-03 :Document  de description de la conception la réalisation du DataMart.

- Doc-04 :Document  de description technique des outils de restitutions qui seront développés ou utilisés (y compris les codes source des programmes).

- Doc-05 :Document  de description fonctionnelle  des outils de restitutions qui seront développés ou utilisés (Guide de formation de l’utilisateur).

- Doc-06 :  Il sera tenu compte de l’engagement du prestataire de réaliser dans le contexte de navigation dans le système d’une aide en ligne.

ANNEXE I

VOIR TABLEAUX  EXCEL

ANNEXE II

Etats statistiques

- Retraités pension principale : Analyse structure âge et  Points MF par mois

| Age à fin du mois | Effectif | % par rapport à total | Total POINTS | % par rapport à total | Dont PTS majoration familiale | % PTS MF / Total Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 ans |  |  |  |  |  |  |
| 51 ans |  |  |  |  |  |  |
| 52 ans |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 100 ans |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| Total | xxxx | % | xxxx | 100% | xxxx | % |

- Retraités pension principale : Analyse départs en retraite par MOIS

| Age de départ en retraite | Effectif | Effectif total retraités au 01/m | % | Moyenne Points départs | Moyenne points au 1/m | % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | xxxx | % |  |  |  |  |  |  |  |

- Retraités pension principale : Analyse décès par génération annuelle (année A)

| Age de au début de l’année A | Effectif | Effectif décès au cours de A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + 0 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | + 7 |  |  |  |  |  |  |  | + 10 |  |  |
| 50 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |