CIMR

Projet pilote relatif au système d’information décisionnel

Offre de prestation

BANQUE ET ASSURANCE  INDUSTRIE ET NEGOCE  ADMINISTRATION  SERVICES  INTERNATIONAL

CAP'INFO

Performants, ensemble

S O M M A I R E

1. Préambule 4 1.1 Objet de la mission 4 1.2 Présentation de CAPINFO 4 1.3 Les atouts de CAPINFO 5 2. Périmètre du Projet 6 2.1 Description fonctionnelle 6 2.2 Description de l’environnement technique 7 2.3 Les composantes système à réaliser 7 2.3.1 Considérations théoriques 7 2.3.2 La composante ETL (Extraction, Transformation, Loading) 9 2.3.3 La composante Stockage et administration 9 2.3.3.1 Stockage 9 2.3.3.2 Administration 10 2.3.4 La composante Restitution 11 3. Architecture de la Solution 12 4. Démarche de Réalisation 13 4.1 Démarche générale de mise en place de systèmes décisionnels 13 4.1.1 Démarche itérative 13 4.1.2 Facteurs de réussite 14 4.1.3 Technique de mise en oeuvre 14 4.1.4 Choix du périmètre initial (projet pilote) 15 4.2 Démarche de réalisation pour le pilote CIMR 16 4.2.1 Phase 1 : initialisation de la mission 16 4.2.2 Phase 2 : initialisation, conduite et bilan de la phase d’analyse et conception 16 4.2.3 Phase 3 : initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des structures de données 16 4.2.4 Phase 4 : initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation du processus d’extraction (ETL) 17 4.2.5 Phase 4 : initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des tableaux de restitution 17 5. Déroulement de la mission 18 5.1.1 Initialisation 18 5.1.2 Travail en équipe mixte 18 5.1.3 Points de revue intermédiaire 18 5.1.4 Validation et bilan 19 6. Estimation de charges et planning 19 6.1 Estimation des charges 19 6.2 Planning 20 7. Conditions financières 20

# Préambule

## Objet de la mission

A des fins de mise en place d’un système décisionnel de pilotage des activités liées à sa mission principale, la CIMR a décidé la construction par étapes de ce système, en commençant par un projet pilote, le but de ce dernier étant de :

- transférer le savoir-faire dans le domaine de la conception et de la réalisation de ce genre de projet par le biais de la réalisation d’un système décisionnel sur un domaine précis et restreint

- confirmer la faisabilité du système décisionnel dans le contexte particulier de la CIMR (proof of concept)

La présente offre à pour objet d’apporter une réponse aux attentes de la CIMR.

## Présentation de CAPINFO

CAPINFO est une société de services en informatique, fruit de la fusion de plusieurs Sociétés de Service en Ingénierie Informatique, ACCESS Technology, Exigences et I.M.S., dont les activités remontent à plus de quinze ans, et aussi de l’acquisition de  Orapplis et Orsys. Le Groupe CAPINFO totalise près de 100 collaborateurs.

Pour mieux prendre en charge les projets de ses clients, CAPINFO est organisée autour de :

- un pôle Offres Technologiques (Ingénierie, Ré-Ingénierie, Décisionnel, GED et Workflow, Sécurité),

- un pôle Offres Solution (pôle ERP et formation),

- et une division de support qui concentre les spécialistes des diverses technologies utilisées dans le domaine des architectures techniques, de l’optimisation des outils…

A l'intérieur de ces pôles professionnels, CAPINFO exerce ses compétences de Société de Services en Ingénierie Informatique dans les activités de :

- Assistance Technique, Conception et Développement logiciels, (Microsoft Visual Basic, ASP, Oracle Developer et Designer 2000, SAS, Java, etc.)

- Ré-ingénierie et Tierce Maintenance Applicative,

- Progiciels de Gestion au travers de missions de Conseil, Formation, Intégration, Implémentation, Maintenance des progiciels de gestion leaders du marché (Navision, JD Edwards, Oracle Applications et XRT)

CAPINFO a vu reconnaître ses compétences par d'importantes sociétés Marocaines et Internationales et a noué des partenariats technologiques avec ORACLE, MICROSOFT, IBM et un bon nombre d’autres sociétés de taille internationale.

## Les atouts de CAPINFO

CAPINFO dispose de tous les atouts et savoir-faire nécessaires à la réussite du projet, à savoir :

- sa compétence en matière de conduite d'opérations d’étude, de conception, de développements des systèmes d’information

- ses méthodologies qui fiabilisent les travaux réalisés

- l’expérience de ses collaborateurs

- sa solidité financière

CAPINFO est la 1ère SSII marocaine à avoir été certifiée ISO 9001 version 2000.

CAPINFO vient de se voir décerner le Prix National de la Qualité Catégorie PME par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie, et des Mines.

Ceci témoigne de sa volonté de produire une étude conforme aux besoins fonctionnels et techniques de ses clients, dans le respect, des coûts et des délais préalablement définis.

Par rapport au domaine spécifique de l’étude, le domaine décisionnel, CAPINFO dispose des consultants de haut niveau et a réalisé des importants projets et missions parmi lesquels :

- AXA Assurance Maroc – Réalisation d’un Data Warehouse pour le pilotage technique des activités métier (Système de production métier en environnement AS400)

- Coca Cola Company – Mise en place du système d’aide à la décision Oracle Sales Analyser

- CEMA Bois de l’Atlas – Réalisation d’une étude technique pour la mise en place d’un système d’aide à la décision

- ONCF – Formation sur les concepts et les techniques du décisionnel

- Caisse de Dépôt et Gestion – mise en place du système d’aide à la décision Oracle Financial Analyser

- Meditel – réalisation des flux de chargement d’une base décisionnelle avec l’outil Oracle Warehouse Builder

- Actuellement nous sommes  en train de réaliser un module d’aide à la décision basé sur la technologie Microsoft ,pour notre progiciel de gestion des assurances, ORASS

# Périmètre du Projet

## Description fonctionnelle

Le périmètre fonctionnel du projet est défini par le domaine métier des allocataires (retraités).

Dans ce sens le contenu informationnel du data-mart à réaliser s’articule autour d’un ensemble de mesures et indicateurs définis par la CIMR dans le cahier de charges de la manière suivante :

- Effectif des retraités

- Total points servis

- Points majoration familiale

- Montants bruts des pensions

- Age moyen des retraités en service

- Age moyen des départs en retraite

- Age moyen des retraités décédés

- Pension moyenne des retraités

- Durée moyenne d’allocation des retraités décédés

- Cet ensemble d’informations devrait être structuré de manière à permettre l’analyse selon les axes suivants :

- Nature de la pension servie

- Echelle de temps

- Age et Tranche d’age

- Sexe

- Situation familiale

- Tranche de points

- Mode de règlement de la pension

- Zones géographiques

- Des précisions supplémentaires sur des valeurs particulières de ces dimensions ont été fournies par la CIMR dans le cahier de charges

- Pour l’exploitation de l’information contenue dans le data-mart la CIMR a formulé des modèles pour les tableaux de restitution.

## Description de l’environnement technique

La CIMR souhaite réaliser le pilote dans un environnement Microsoft SQL Server sous plate-forme Windows.

La source d’information constituée par les données provenant du système d’information métier se trouve en environnement AS400.

Base de données métier

ETL

Restitution

AS400

Environnement Opérationnel

###### Windows

Environnement Décisionnel

Data Warehouse

Utilisateur

## Les composantes système à réaliser

- Le schéma de principe précédent se décline en trois composantes majeures qui constituent les systèmes décisionnels et qui seront réalisées pour le projet pilote :

- la composante ETL

- la composante stockage et administration

- la composante restitution

### Considérations théoriques

Le système d’aide à la décision se base sur une réorganisation physique et logique des données. Cette réorganisation est réalisée dans un environnement à part, appelé ici environnement décisionnel. Les caractéristiques de base de l’environnement décisionnel sont :

- L’information contenue est en lecture seule

- Les données hébergées sont consolidées à partir de plusieurs sources :

  - Bases de données

  - Fichiers plats,

  - Applications bureautiques (EXCEL, etc.)

- Les données hébergées sont historisées

- L’information est regroupée en domaines ou sujets d’analyse. Un domaine est construit à but de fournir de l’information d’aide à la décision pour un groupe homogène d’utilisateurs qui sont impliqués dans la même activité de management.

- La réorganisation de l’information dans l’environnement décisionnel réalise des optimisations par rapport à :

  - des interrogations sur des masses de données

  - de l’analyse multidimensionnelle de l’information de synthèse

  - des analyse statistiques à  des fins de data mining, etc.

- L’information de l’environnement décisionnel est synchronisée avec les données du système source via le processus ETL. Ce processus permet :

- la connexion entre le système opérationnel et l’environnement décisionnel

- la lecture des données du système opérationnel

- la transformation des données source selon des critères de nettoyage, de correction, d’enrichissement et de consolidation établis en conformité avec des règles reposant sur :

  - le fonctionnement des processus en amont (source)

  - le sens, le degré de complétude et de précision de l’information à produire dans l’environnement décisionnel

- le chargement de ces données transformées dans l’espace décisionnel

- L’information, une fois chargée dans l’espace décisionnel sera exploité et mise à profit de l’utilisateur par le biais des outils de restitution.

- Pour le projet pilote de la CIMR les caractéristiques des composantes à réaliser sont les suivantes :

### La composante ETL (Extraction, Transformation, Loading)

- Les fonctionnalités de base de la composante ETL sont :

- la lecture des données source (DB2 sur AS400)

- la transformation de ces données (conversion de type, formatage, validation de cohérence, nettoyage des valeurs aberrantes, gestion des valeurs manquantes, etc)

- chargement des données transformées dans des structures de détail du data warehouse (tables dans la base SQL Server)

- ordonnancement du chargement des agrégats (cubes) à partir des tables de détail (via une fonctionnalité de la composante stockage)

### La composante Stockage et administration

#### Stockage

- Le stockage des données dans le data warehouse se fait à deux niveaux :

- le niveau détail

- le niveau agrégation

- Les données du niveau détail sont organisées sous forme de tables. Ces tables sont stockées dans une base de données relationnelle (SQL Server 2000). A ce niveau c’est la composante stockage et administration de SQL Serveur qui met en place l’ensemble de ses fonctionnalités.

- Pour le niveau agrégation cette composante réalise un stockage multidimensionnel.

- La composante stockage multidimensionnel permet la création des agrégats (cubes) à partir des tables de détail. Ces tables sont référencées selon un schéma multidimensionnel (en étoile ou en flocon) qui se base sur une table centrale de faits et plusieurs tables de dimension.

- Le moteur multidimensionnel crée au départ les structures des données qui hébergeront les agrégats. C’est le même moteur multidimensionnel qui se charge de la génération de ces agrégats à partir des tables de détail. Ce processus de génération des agrégats se fait sous le contrôle d’un gestionnaire de tâches qui fait partie intégrante de la composante ETL.

- A part la création et le chargement des cubes de données, la composante stockage multidimensionnel réalise également d’autres fonctionnalités :

- gestion des cubes virtuels

- gestion des méta données

#### Administration

- Les fonctionnalités d’administration concernent notamment :

- la gestion de l’espace disque

- les optimisations des agrégats par rapport au volume occupé et par rapport aux temps de réponse au moment des interrogations

- la sauvegarde et l’archivage des données

- la gestion de la sécurité d’accès

- Les considérations présentées sont synthétisées dans le schéma suivant :

Administration

Source (AS400)

BDD Source

### Extraction, Transformation, Loading

Stockage détail

Stockage multidimensionnel

Niveau détail

Niveau agrégation

### La composante Restitution

- Les outils de restitution permettent l’exploitation de l’information du data warehouse par l’utilisateur. La fonctionnalité de base de la restitution est l’analyse multidimensionnelle de données ou OLAP (On Line Analytical Processing).

- L’analyse multidimensionnelle de données peut se faire par le biais des tableaux de bord dynamiques. Ces tableaux de bord peuvent regrouper plusieurs types d’objets de présentation de résultats incluant des graphiques, des feux tricolores, des histogrammes, etc.

- Les tableaux statiques de présentation demandés par la CIMR sont des cas particuliers (des instances) de ces tableaux dynamiques.

# Architecture de la Solution

Comme précisé auparavant, la solution pour le système décisionnel se base sur la technologie Bussines Intelligence de Microsoft.

Les composantes logicielles de l’architecture de la solution sont les suivantes :

- Sur la plate-forme Windows :

  - Microsoft SQL Server 2000

  - Microsoft Analysis Services (inclus dans le package SQL Server)

  - Microsoft DTS (Data Transformation Services)

  - Microsoft Office 2000

  - Le composant Pivot Table (inclus dans Office 2000)

  - Logiciel Client Access – partie client

  - Microsoft Office Web Components (inclus dans Office 2000) - optionnel

- Sur la machine AS400

  - Moteur DB2

  - Logiciel Client Access – partie serveur

Schéma de principe :

ETL

Stockage & administration

###### AS400

###### Win NT, 2000

### MS SQL Server 2000

Client Access – partie serveur

Client Access – partie client

MS Analysis Services 2000

MS DTS

Moteur ODBC

Données de détail

SGBDR

DB2

Source de données ODBC

Restitution

Client MS Office 2000

Client léger (IE)

Pivot Table

MSOWC

Ce schéma illustre une architecture minimale, nécessaire pour la mise en place du data-mart pilote de la CIMR.

Dans une architecture évoluée, basée sur la même technologie d’autres composantes logicielles comme Microsoft Reporting Services ou Microsoft Sharepoint pourront intervenir.

# Démarche de Réalisation

Le projet pilote s’inscrit comme une phase intégrante d’une démarche générale utilisée pour la mise en place des systèmes décisionnels.

Cette démarche générale basée sur la méthode RAD est décrite d’une manière synthétique en suite :

## Démarche générale de mise en place de systèmes  décisionnels

### Démarche itérative

Cette approche globale se concrétise par une démarche itérative. Celle-ci est le meilleur compromis entre les approches monolithiques (infocentre global) et fragmentées (création d’une multitude de datamarts locaux) :

La mise en place et la planification du projet de mise en place du système décisionnel s’effectuent à un haut niveau, les plans d’infrastructure générale et le choix des sujets traités sont considérés à l’échelle de l’entreprise.

Par exemple, la démarche suivante peut être proposée :

- Implémentation d’un premier datamart et mise en place de la première couche du datawarehouse d’entreprise en plaçant les premiers éléments communs de l’ensemble.

- Implémentation du second datamart, ajouts de nouveaux éléments communs.

Cette démarche itérative décrit les phases suivantes aux différents niveaux du projet (datawarehouse, domaines, sujets) :

### Facteurs de réussite

Les facteurs de réussite de cette approche sont les suivants :

- Point de vue “métier”

- Conception stratégique, démarrage ciblé sur un périmètre précis.

- Livraisons rapides

- Preuves par l’expérience, disponibilité d’une méthodologie

- Implication des acteurs de l’entreprise : Maîtrise d’ouvrage de haut niveau, participation des utilisateurs finaux, analyse des coûts pour chaque unité “métier” (refacturation interne).

### Technique de mise en oeuvre

La méthodologie RAD pour les systèmes d’aide à la décision se base sur les principes suivants :

- Elargissement du périmètre par itérations

- Séance de travail RAD — Joint Requirements Planning (JRP) and Joint Application Design (JAD), prototypage

- Modification en cours de développement possibles mais maîtrisées — principe du time-boxing

- Capacité à évoluer

- Dès le départ, vision d’ensemble du projet

- Résolution des points de détails au cours des itérations

### Choix du périmètre initial (projet pilote)

Cette approche nécessite le choix d’un périmètre initial qui devra s’enrichir au fur et à mesure des itérations.

Le choix de ce périmètre initial est très important : il doit permettre une livraison rapide des premières applications tout en étant représentatif de la complexité de l’ensemble du système. Un compromis doit donc être trouvé entre le coût et la complexité du périmètre initial.

Ainsi nous retenons les critères de choix suivants :

- Intégration, représentativité.

- Architecture et infrastructure

- Priorité du besoin, complexité et coûts

## Démarche de réalisation pour le pilote CIMR

La réalisation du pilote constitue la première itération de réalisation du système décisionnel dans sa globalité. La CIMR souhaite réaliser cette phase par sa propre équipe, tout en bénéficiant d’une assistance sous forme d’encadrement  technique et méthodologique.

Cette assistance fait l’objet de notre proposition.

La démarche que nous préconisons pour le déroulement de cette assistance se base sur la séquence des phases suivantes :

### Phase 1 : initialisation de la mission

- Cette phase sera menée par les consultants CAPINFO sous la forme d’une présentation générale sur :

  - la démarche préconisée pour la réalisation du pilote

  - l’organisation des groupes de travail et des échanges

  - les moyens et les méthodes à mettre en place

  - architecture cible du pilote

### Phase 2 : initialisation, conduite et bilan de la phase d’analyse et conception

- Cette phase comporte les éléments suivants :

  - proposition, discussion et validation de la structure des documents « Analyse fonctionnelle des besoins », « Conception technique des données » et « Conception du processus d’extraction (ETL) »

  - présentation des techniques et méthodes à utiliser pour la phase d’analyse fonctionnelle et de conception

  - démarrage en équipe mixte de la phase d’analyse fonctionnelle et de conception sur un sous-ensemble du périmètre de la phase

  - points de revue intermédiaire

  - validation et bilan

### Phase 3 : initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des structures de données

- Cette phase comporte les éléments suivants :

  - présentation et discussion des techniques de réalisation des structures de données dans SQL Server

  - démarrage en équipe mixte de la phase de réalisation des structures de données

  - points de revue intermédiaire

  - validation et bilan

### Phase 4 : initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation du processus d’extraction (ETL)

Cette phase comporte les éléments suivants :

  - présentation des éléments en entrée de la phase (le document « Conception du processus d’extraction (ETL) »)

  - présentation et discussion des techniques de réalisation des différentes fonctionnalités ETL

  - démarrage en équipe mixte de la phase de réalisation du processus ETL

  - points de revue intermédiaire

    - tests de contenu sur les données de détail

    - tests de contenu sur les données des cubes

  - validation et bilan

### Phase 4 : initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des tableaux de restitution

- Elle comporte les éléments suivants :

  - présentation et discussion des techniques de réalisation des tableaux de restitution

  - démarrage en équipe mixte de la phase de réalisation des tableaux de restitution

  - points de revue intermédiaire

  - validation et bilan

# Déroulement de la mission

Conformément au découpage en phases présenté au 4.2 la mission d’assistance consiste dans les types d’activité suivants :

### Initialisation

L’initialisation se fait au début de chaque phase. Elle consiste en la présentation par CAPINFO de :

- déroulement de la phase (feuille de route)

- structure du livrable final de la phase

- techniques et méthodes de réalisation du livrable

- Après présentation, le contenu sera discuté et il y aura éventuellement intégration des remarques ou propositions concernant les particularités de la CIMR.

- A l’issue de l’initialisation le consultant CAPINFO va dresser un compte rendu dans lequel seront consignés les décisions arrêtées.

### Travail en équipe mixte

- Pour chaque livrable, après avoir validé la feuille de route et les moyens de réalisation, le démarrage de l’activité va se faire pratiquement, dans l’environnement de travail par le consultant CAPINFO, accompagné par les membres de l’équipe. Cependant le consultant CAPINFO va répondre aux questions d’ordre pratique qui seront éventuellement posées par l’équipe CIMR.

- A l’issue de cette activité l’équipe CIMR devrait pouvoir prendre en charge les taches de réalisation de la phase.

### Points de revue intermédiaire

Après le démarrage de réalisation pour chaque phase, les revues intermédiaires visent les aspects suivants :

- validation par le consultant CAPINFO des travaux effectués

- recensement des difficultés rencontrés et résolution des problèmes

- ajustement éventuel de la feuille de route en fonction des situations particulières survenues entre temps

- A l’issue des revues intermédiaires le consultant CAPINFO va dresser un compte rendu dans lequel seront consignés les aspects traités.

### Validation et bilan

- Pour chacune des phases le livrable final doit être validé. Le bilan sert à recenser la conformité des réalisations par rapport aux attentes, le respect et les changements de la feuille de route. A base de ces éléments le bilan permet d’ajuster d’une manière optimale la vision avec laquelle sera abordé le reste du projet.

- A la fin de chacune des phases citées à 4.2 et à l’issue de l’activité de validation il y aura un PV de validation des travaux de la phase.

CAPINFO s’engage sur le résultat de la mission à condition que les membres de l’équipe CIMR respectent les décisions arrêtées de commun accord lors de l’établissement de la feuille de route de chaque phase et les recommandations du consultant

# Estimation de charges et planning

## Estimation des charges

Pour la mission d’assistance nous estimons les charges suivantes :

| Phase |  | Charge (JH) |
| --- | --- | --- |
| Initialisation de la mission |  | 8 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase d’analyse et conception |  | 6 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des structures de données |  | 4 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation du processus ETL |  | 7 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des tableaux de restitution |  | 5 |
| TOTAL CHARGE |  | 30 |

## Planning

Le planning de réalisation de la mission d’assistance sera établi de commun accord entre la CIMR et CAPINFO

# Conditions financières

Le prix de la mission est un forfait par phase et se chiffre à base du nombre de jours donné dans le chapitre précédent, pour un tarif journalier de 5000 DHHT.

| Phase | Prix (DHHT) |
| --- | --- |
| Initialisation de la mission | 40 000 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase d’analyse et conception | 30 000 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des structures de données | 20 000 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation du processus ETL | 35 000 |
| Initialisation, conduite et bilan de la phase de réalisation des tableaux de restitution | 25 000 |
| TOTAL | 150 000 |

La facturation se fera à la fin de chaque phase, à base du PV de validation signé par les deux parties.